全自动灯检机

编码：YSHS001

用户需求

（URS）

日	期：2025 年 05 月15日

吉林省集安益盛药业股份有限公司

文件审批

  - URS文件的名称

| URS文件名称 | 全自动灯检机用户需求（URS） |
| --- | --- |

  - URS文件制定

| 部门 | 职务 | 签字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备部 | 部长 |  |  |

  - URS文件审核

| 部门 | 职务 | 意见 | 签字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益盛汉参产业园 | 常务副总监 |  |  |  |
| 生产部 | 车间主任 |  |  |  |
| 设备部 | 部长 |  |  |  |
| 技术部 | 部长 |  |  |  |
| 质量部 | 部长 |  |  |  |

  - URS文件批准

| 职务 | 意见 | 签字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总经理 |  |  |  |

目录

- 背景	1

- 目的	1

- 范围	1

- 法规标准	1

  - 法规、标准、指南：	1

- 缩略语	2

- 全自动灯检机用户需求（URS）	2

  - 整体要求	3

  - 质量标准和工艺要求	3

  - 设备结构与材质要求	3

  - 品牌要求	5

  - 安全要求	5

  - 仪器仪表要求	6

  - 公用系统要求	6

  - 自动控制要求	6

  - FAT 要求	7

  - SAT 要求	7

  - 文件资料要求	7

6.12 培训	10

  - 质量保证和售后服务	10

  - 项目要求	10

  - 附件

  - 供应商响应表	12

1.背景

本用户需求说明（URS）是为了规定全自动灯检机供应、安装调试及其配套控制系统的技术要求，为该设备招标提供技术依据，并作为后续验证工作的基础。

本文件作为承包商编制设备制作、调试和服务技术条款的基础，承包商应根据本文件需求逐条做出响应，提供其技术要求是否满足本文件需求标准，如有偏差和不符合项应列出，并详细说明或提供解决方案。

2.目的

用户需求说明是系列技术说明中的第一个。它是用户对项目范围的预期情况进行的高层次说明， 是用户对全自动灯检机具体要求的详述，是设计的依据，决定了全自动灯检机的性能，同时为全自动灯检机的设计、测试、验证提供了可接受标准依据。

3.范围

  - 本文件（URS）适用于全自动灯检机的选型、采购、招标、验收、验证和维护等过程的需要。

  - 文件中“必需”条款，供方设备必须达到部分，供方不可用其他技术代替。“期望”

条款，供方设备可采用不同的技术，但最终需符合使用方的需求。

  - 本URS中用户仅提出设备的基本技术要求，并未涵盖和限制供方设备具有更加完善的功能、配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。供应商应在满足本URS 的前提下，提供供方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

  - 供应商负责全自动灯检机的供货、卸车、搬运、安装和调试、验证。

  - 供应商响应

供应商应对本用户需求的条款逐一进行审核，并确认是否响应，对于无法响应的条款，供应商应写明原因或提供替代方案，对于偏离项目应说明，并填写《供应商响应表》

4.法规标准

设备必须符合以下标准、规范：

  - 法规、标准、指南：

    - 药品生产质量管理规范（2010年修订），2011年03月；

    - ISPE 指南第5卷“调试和确认”2019年第二版；

    - 《中华人民共和国药典》（2020版）；

    - 《药品GMP指南-厂房设施与设备》（2023版）；

    - 《药品生产验证指南》（2003版）；

    - 《中华人民共和国制药机械行业标准》（GB20021-2004）

    - GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件；

    - 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

    - 《制药机械符合药品生产质量管理规范的通则》（JB20067-2005）

    - 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件（GB52261-2002）

    - 机械设计防护罩安全要求（GB8196-87）

    - 机械防护安全要求气密性实验（GB12265-90）

    - 工业企业厂界噪声标准GB 12348-90 ；

    - 电气元器件必须通过国家强制CCC认证。

    - 注：以上文件若有新版发行，相应技术要求自动升级为最新版规定的标准

5.缩略语

在下面的表格中规定了本文件中使用的缩略语。

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering 国际制药工程协会 |
| PLC | Programmable Logic Controller 程序逻辑控制器 |
| RA | Risk Analysis 风险分析 |
| SOP | Standard Operating Procedure 标准操作规程 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求说明 |
| FAT | Factory acceptance test 工厂验收 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |

| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| --- | --- |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

6.全自动灯检机用户需求（URS）

| 需求编号 | 用户需求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 整体要求 |  |  |  |
| URS01 | 适用于本公司20ml口服液及以下产品规格灯检。以20ml口服液稳定综合产能：≥300瓶/分钟，随机配备20ml规格件。 | 必需 | 投标文件标明其他规格所需模具费用清单 |
| URS02 | 本公司产品为棕色玻璃瓶深色药液，以我方提供检测样品为依据。 | 必需 |  |
| URS03 | 供应商提供水、电、压缩空气要求，包括压力、流量、管径、配置等，并在设备中预留接口；用户负责公用系统的连接。 | 必需 |  |
| URS04 | 设备预留数据采集端口、与前后端设备连线信号对接端口及系统升级端口，供应商负责与前端出瓶传送设备、与后端贴标机设备进行联线对接及信号对接。 | 必需 |  |
| 6.2质量标准和工艺要求： |  |  |  |
| URS05 | 检测项目包括：封口外观（轧盖裙边、豁口等）、装量（装量高低）、玻璃屑、黑点等异物。 | 必需 |  |
| URS06 | 整机破瓶率≤万分之五（0.05%） | 必需 |  |
| URS07 | 整机漏检率≤万分之五（0.05% ） | 必需 |  |
| URS08 | 误检率≤3% | 必需 |  |
| URS09 | knapp测试的效能比值大于1，提供knapp测试报表。 | 必需 | 。 |
| 6.3 设备结构、材质、清洁要求 |  |  |  |
| URS10 | 操作系统采用电脑控制，须设置三级管理权限，防止非法访问。SAT完毕后，提交一份最终版程序备份给用户，用于系统故障时的恢复。 | 必需 |  |
| URS11 | 设备规格件采用快装结构，可以快速定位，拆装方便（1人使用随机工具或专用工具，从拆卸安装调试时间不超过1小时）。 | 必需 |  |
| URS12 | 检测区域采用伺服调速。 | 必需 |  |
| URS13 | 检测工位的设置需满足检测项目的要求。 | 必需 |  |
| URS14 | 设备旋瓶系统采用伺服电机驱动,瓶旋转速度可调,保证瓶内（包括瓶底）异物可旋起；刹车系统应保证药瓶在拍照时准确停止，且制动时不能出现晃动。 | 必需 |  |
| URS15 | 检测灵敏度应可调，有检测结果记忆的功能。 | 必需 |  |
| URS16 | 光源无检测盲区，照度可调节，光源衰减可检测、可报警。 | 必需 |  |
| URS17 | 压瓶（或抓瓶）机构稳定可靠，不得因夹持不稳出现爆瓶、甩瓶、瓶身歪斜。 | 必需 |  |
| URS18 | 合格品与不合格品能准确进入不同通道，不合格品按照缺陷类别分成两个通道。。 | 必需 |  |
| URS19 | 具有自动记录并屏幕显示：生产日期、品名、批号、生产总数、合格数、合格率、废品数、废品率等批记录数据。 | 必需 |  |
| URS20 | 可自动计算合格率和废品率，不同类型的不合格品应能分别计数，便于数据追溯。 | 必需 |  |
| URS21 | 设备的台面光滑平整、无清洁死角，设计合理便于玻屑及药液的清理，设备外表面（除安全门外）及台面为SUS304不锈钢材质，平整、无坑洼、无划痕，无尖锐的棱角。 | 必需 |  |
| URS22 | 灯检机的旋瓶机构应便于拆卸装、维护、清洁，能防护破瓶药液污染镜头、光源。 | 必需 |  |
| URS23 | 药瓶由绞龙星轮连续准确传输，拆装方便，易清洁。 | 必需 |  |
| URS24 | 进瓶网带为SUS304不锈钢材质，便于清洁，传送网带速度无级可调。 | 必需 |  |
| URS25 | 可根据产品生成不同的生产参数配方，配方可按不同的授权进行储存、调用、修改。 | 必需 |  |
| URS26 | 光源采用散热性能好的冷光源，且使用寿命不低于5万小时。 | 必需 |  |
| URS27 | 中文操作界面，可显示、可调用生产过程数据、工艺参数。不合格图像能够保存、能实现远程监测、控制和诊断。 | 必需 |  |
| URS28 | 设备有故障自动声光报警、故障代码显示和自动停机功能。 | 必需 |  |
| URS29 | 具备数据调取、存档、打印功能。 | 必需 |  |
| URS30 | 设备内外表面部件均须满足长期使用饮用水及臭氧消毒（环境消毒）的介质条件，不得出现变色、变形、腐蚀、材质脱落现象。 | 必需 |  |
| URS31 | 设备设备日常清场需要拆装的部件和连接管线均采用快卡结构设计，便于设备拆装及清洁。 | 必需 |  |
| URS32 | 设备各单元部件表面应平整光滑、无坑洼、无划痕，易清洁不得出现清洁死角。 | 必需 |  |
| 6.4 品牌要求 |  |  |  |
| URS33 | 工控机：研华品牌，I9以上处理器、32G运行内存。 | 必需 |  |
| URS34 | 检测相机：堡盟或巴斯勒德国进口工业相机；像素不低于130万。 | 必需 |  |
| URS35 | 镜头：巴斯勒、长步道、优创、富士能、理光等镜头，使用寿命不低于3年。 | 必需 |  |
| URS36 | 电脑主机：研华、西门子等品牌，操作屏不少于21英寸。 | 必需 |  |
| URS37 | 伺服电机：西门子、三菱、施耐德一线品牌，各器件标号清楚，供方应向用户提供电气元件操作说明书。 | 必需 |  |
| URS38 | 交流接触器、断路器、继电器、变频器、电机等电气元件均采用欧姆龙、施耐德、ABB、西门子、三菱、松下等国际一线品牌。 | 必需 |  |
| 6.5安全要求 |  |  |  |
| URS39 | 数据安全：设备具有历史数据保存功能，数据存储容量不低于100个批次。 | 必需 |  |
| URS40 | 系统应能防止断电生产过程数据和工艺参数丢失。重新来电设备必须人工二次启动，不得来电自动运行。 | 必需 |  |
| URS41 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |  |
| URS42 | 设备应可靠接地。 | 必需 |  |
| URS43 | 优化设计，易于接近的区域安装紧急停止按钮，以减少人机工程伤害。 | 必需 |  |
| URS44 | 设备运行中，距设备1米处噪声不大于85dB。 | 必需 |  |
| URS45 | 应有电机过载、过热、缺相保护功能及接地装置。 | 必需 |  |
| URS46 | 电柜应有警示标识，并有防护措施，防止人员意外触电。 | 必需 |  |
| URS47 | 传动及危险部位应有醒目的中文安全标志及防护措施。 | 必需 |  |
| URS48 | 设备运行中安全防护门应有误开门停机报警装置（调试模式可取消开门停机） | 必需 |  |
| URS49 | 设备安全防护罩、防护门开门具有限位报警装置。 | 必需 |  |
| URS50 | 设备的电缆标号清晰完整，与设备图纸能一一对应，电缆整齐安装在固定的线槽中，方便后期线路的检修维护。电气元件安装在防热、通风的专用配电柜中，与设备其他机械部分相对独立。 | 必需 |  |
| 6.6仪器仪表要求 |  |  |  |
| URS51 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位，仪器仪表应提供有资质的检验（第三方计量）合格证。 | 必需 |  |
| 6.7公用系统要求 |  |  |  |
| URS52 | 投标文件需提供设备详细公用系统（水电气需求量、对接管道管径）需求清单。 | 必需 |  |
| 6.8自动控制要求 |  |  |  |
| URS53 | 自控软件提供对接接口应包含但不限于MES，SCADA等，同时应免费提供后续的对接、支持、调试等服务。可实现远程故障诊断和系统程序升级功能。 | 必需 |  |
| URS54 | 设备具备远程数据传送功能，配网线接口及USB，在远程电脑上能取得本机的运行和统计数据，用于供方进行远程诊断、故障排查等操作。 | 必需 |  |
| URS55 | 应能够具备实时向外部上级系统提供以下信息的能力：-连续和数字化过程数据 -警报和事件 -设备和批次状态/阶段（包括其相关变化） -审计日志（包括安全更改） 系统应确保其安全性、完整性和准确性，数据记录应使用OPC UA或PLC通信技术提供给上级系统。 | 必需 |  |
| URS56 | 具备电子记录、电子签名和审计追踪功能。 | 必需 |  |
| URS57 | 设备系统应具备支持同步整个客户网络中的本地操作系统时间的功能。 | 必需 |  |
| 6.9FAT要求 |  |  |  |
| URS58 | 供应商负责FAT方案的起草。FAT内容包括但不仅限于如下内容： 双方约定的FAT方案；合同中的技术条款及配置品牌。 在测试进行一个月前，供方应提供一套完整的FAT方案，经用户批准后，供应商负责实施，用户负责实施过程的监督。 | 必需 |  |
| URS59 | 供应商负责FAT报告的汇总总结，并经用户批准。 | 必需 |  |
| 6.10 SAT要求 |  |  |  |
| URS60 | 测试进行一个月前，供方应提供一套完整的SAT方案，经用户批准后，供应商负责实施，用户负责实施过程的监督。 | 必需 |  |
| URS61 | 供应商负责SAT报告的汇总总结，并经用户批准。 | 必需 |  |
| 6.11 文件资料要求 |  |  |  |
| URS62 | 文件符合中国2025新版GMP的规定要求。 | 必需 |  |
| URS63 | 所有的文件都应该尽可能是中文版本（包括图纸、厂家信息等等） 所有的使用手册（包括操作，安装维护和安全手册）都应该是中文版本。 | 必需 |  |
| URS64 | 对所有文件进行编码，并提供所有文件的清单（目录）。 | 必需 |  |
| URS65 | 设备主体部分的材质证明。 | 必需 |  |
| URS66 | 设备的安装图纸，管道装配连接图（电子版和纸版）；电气控制原理图和接线图。 | 必需 |  |
| URS67 | 设备的电缆标号清晰完整，与设备图纸能一一对应，电缆整齐美观安装在固定的线槽中，方便后期线路的检修维护。 | 必需 |  |
| URS68 | 电气元件安装在防热、通风的专用配电柜中，与设备其他机械部分相对独立，保证电气安全。 | 必需 |  |
| URS69 | 文件通过书面版和电子版方式提供，文件提供电子版格式为Word格式，图纸提供电子版格式为CAD格式，电子文档不接受扫描件（合格证除外） | 必需 |  |
| URS70 | 供方对设备及设施的设计、制造、出厂前检查测试、交付、现场安装、指导、最终检查测试、验收负责。并对提供的材料、零部件和设备的可追溯性负全部责任。 | 必需 |  |
| URS71 | 合同签订日期起，设备供方需在五个工作日内向需方提供以下文件： 1、提供设备平面图； 2、设备外形尺寸图、设备房间布局图（标尺寸）、功能说明书、设备组件和控制系统组件清单；供用户确认。 | 必需 |  |
| URS72 | 该项目由设备供应商负责安装，安装前15日提供用户现场安装所满足的条件。 | 必需 |  |
| URS73 | 供方提供的所有文件、图纸应装订成册，对所有文件进行编码，并提供文件目录。所有文件资料均须提供一份纸质版、一份电子版。 | 必需 |  |
| URS74 | 供方应提供以下的文件资料，应在发货时一并交与用户： – 工厂验收测试标准及有检测数据/结果的报告； - 现场验收测试标准及有检测数据/结果的报告； - 设计确认； - 安装确认； - 运行确认； - 性能确认；提供3Q验证方案及报告，并完成性能确认且符合GMP要求； - 主要部件清单及说明书； - 仪器仪表清单、合格证； - 电气元件清单及说明书； - 设备主要部件及操作系统的安装手册； - 操作手册（含详细的设备调节程序）； - 维护手册； - 安全手册； - 技术图纸包括（平面布置图、总装配图、电气原理图、程序备份等）； - 所有直接/间接与产品接触的材质一览表、材质证书， - 备件清单； - 产品质量证明书； 提供用户特种设备安装报备所需的资料，并协助用户完成特种设备备案工作。 | 必需 |  |
| URS75 | 验证：包括设备DQ、IQ、OQ验证方案和报告，验证方案需经用户方审核通过后方可实施验证，验证实施工作由供应商负责，用户过程复核，验证完成后出具验证报告。 | 必需 |  |
| 6.12 培训 |  |  |  |
| URS76 | 提供书面或电子版的设备原理、操作及维护培训资料。 | 必需 |  |
| URS77 | 应负责免费对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训。 | 必需 |  |
| 6.13 质量保证和售后服务 |  |  |  |
| URS78 | 设备到货运送、卸车、搬运、安装、调试至完成由供应商负责。 | 必需 |  |
| URS79 | 设备安装后仪器仪表的首次校验由供应商负责，于验证前提供给采购方审核。 | 必需 |  |
| URS80 | 供应商确保设备就位并具备安装调试条件后7个工作日内完成设备的安装运行调试，达到试生产和knapp测试条件。2个月内完成knapp 测试。 | 必需 |  |
| URS81 | 至少提供自设备安装调试验收合格之日起12个月的质保期（质保期从knapp测试完成起算）；质保期内维修或者更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年。 | 必需 |  |
| URS82 | 在接到设备故障通知或服务要求后，供应商应在4小时内做出服务响应，24小时电话服务，48小时内派维修人员赶到生产现场。 | 必需 |  |
| URS83 | 试生产期间派专业技术人员跟班至少10个工作日以上，确保设备正常、稳定运行。 | 必需 |  |
| URS84 | 提供备品备件（易损件）清单及易损件。 | 必需 |  |
| 6.14 项目计划 |  |  |  |
| URS85 | 合同签订后7日内提供DQ文件， 100天内达到FAT要求。 | 必需 |  |

7.0 附件

7.1附件

供应商响应表

供应商：

对URS各项需求逐项进行确认，对不能响应的URS项，供应商应选择“否”，并在备注栏中对未响应的原因进行说明；对能响应的URS项，供应商应选择“是”，对于关键需求项，建议附上相关资料，并在备注栏中指明资料描述章节。

我公司依据供应商的反馈，评估所选设备效能，并在结论栏中明确“选型设备是否满足要求”。对供应商不能响应的需求项，应明确是否接受（如果接受，需说明原因，相关需求在后续验证中不再涉及；如果不接受，应要求供应商进行整改或更换供应商）。

| 供应商响应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商应对用户需求中所有条款逐一进行审核确认，并进行响应，对无法响应的条款应 说明原因。 |  |  |  |
| URS条款编号 | 是否响应 | 响应方案 | 不响应情况说明 |
| 设备型号： |  |  |  |
| 供应商： 工程师/日期： 负责人/日期： |  |  |  |
| 供应商反馈结论： |  |  |  |
| URS起草人签名/日期： |  |  |  |
| 审阅人签名/日期： |  |  |  |
| 审阅人签名/日期： |  |  |  |
| 批准人签名/日期： |  |  |  |